## Załącznik Nr 10 do SIWZ

## UMOWA Nr ZP/___/2018    WZÓR

sporządzona w dniu _____ ____________ 2018 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Jagiellońska 29, reprezentowaną przez …………., zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, NIP            ; REGON

a:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

reprezentowaną przez:

_________________________________________________________________________________

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku którego, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest Remont elewacji frontowej i tylnej oraz pomieszczeń w poziomie piwnicy  kamienicy zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 7  stanowiącej siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  z/s w Przemyślu – Delegatury w Rzeszowie.

- Ogólne warunki realizacji przedmiotu umowy:

  - Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

  - Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo użytkowników.

  - W przypadku zajęcia pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz poniesienia opłaty administracyjnej za jego zajęcie.

  - W czasie prowadzenia prac Wykonawca zapewni bezpieczne przejście w komunikacji ulicą Mickiewicza w rejonie prowadzonych robót oraz dojście do budynku pracownikom i interesantom.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.

  - W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót w oparciu, o który wyliczył ryczałtową cenę wskazaną w ofercie.

  - W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający umożliwia przeprowadzenie szczegółowej wizji obiektu i miejsca prowadzenia robót.

  - Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco (z logistyką zapewniającą zapas materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac.

  - Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia prowadzenia robót ma obowiązek sprzątnięcia miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami).

  - Teren prowadzenia prac musi zostać  zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

  - W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń  i elementów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane  materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.

  - Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Rozliczenie za media ryczałtowo 0,2% od wartości brutto robót lub na podstawie opomiarowania poszczególnych mediów przez Wykonawcę lub w inny sposób uzgodniony z Administratorem obiektu. Wykonawca dokona zapłaty na konto Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego,

- Warunki dotyczące zatrudnienia:

- Wykonawca oświadcza, iż czynności podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę związane z realizacją zamówienia tj.:

a)wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych;

b)naprawę tynków zewnętrznych ;

c)malowanie elewacji

d)wymianę rynien  i rur spustowych w elewacji frontowej i tylnej;

e)remont obróbek blacharskich;

f)wymianę instalacji odgromowej;

g)malowanie dachu oraz daszków nad lukarnami zlokalizowanymi w elewacji frontowej

h)odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, stropach

- wykonywane będą przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

- Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia;

- W trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

- Zamawiający uprawniony jest do żądania:

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, których dotyczy nw. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 922), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy  o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwania Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 4, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, uprawnia Zamawiającego do naliczania Wykonawcy kary umownej za każdorazowe niespełnienie wymagań w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 9 i 10 umowy;

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy, który nastąpi do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Całość prac związanych z realizacją niniejszej umowy zostanie wykonana w terminie do 15 października 2018r.

- Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej. Zakończenie robót winno nastąpić wcześniej przed terminem umownym, gdyż za termin wykonania zadania przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 3

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi:

wynagrodzenie brutto: _____________ zł. (słownie: ________________________________) podatek VAT w kwocie ________ zł. (słownie: ______________________________) wynagrodzenie netto _______________ (słownie: _________________________________).

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty w szczególności: podatek VAT, koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wywóz odpadów, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, wszelkie naprawy uszkodzeń, zużycie wody i energii elektrycznej, ochrony obiektu itp.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

§ 4

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu umowy płatne będzie wystawionymi jeden raz w miesiącu nie później niż 7 dni od daty sporządzenia protokołu częściowego odbioru robót.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą częściową po wykonaniu ok. 50% robót i fakturą końcową

- Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu wszystkich robót i ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Termin płatności faktury częściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Warunkiem dokonania płatności faktury, o której mowa w ust. 1 i 2, przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Dowodami, o których mowa w ust. 5 są:

- oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez strony protokołu wykonanych robót, w związku, z których wykonaniem, oświadczenia te są składane, lub

- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie, których dokonano zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu należność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykażą oni zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o tę kwotę.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości lub części w przypadku, nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Płatnikiem faktur będzie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, NIP ……………

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy (obiektu);

- przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz niezbędnej dokumentacji projektowej,

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych, o których mowa w niniejszej umowie;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa budowlanego;

- protokolarnego przyjęcia terenu budowy;

- prowadzenia dziennika budowy;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego;

- montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia, uzyskania wymaganych warunków technicznych, podłączenia we własnym zakresie i na własny koszt mediów dla potrzeb budowy (woda, kanalizacja, energia elektryczna itp.);

- zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności, za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów:

  - materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowej,

  - wykonawca przed wbudowaniem każdej partii materiału zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają, z określonej partii, której one dotyczą,

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiory częściowe dokonywane będą raz w miesiącu po wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

Odbiór częściowy zostanie dokonany po wykonaniu ok. 50% prac.

  - Odbiorom częściowym podlegać będą prace zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

  - Odbiorom będą podlegały również wykonane roboty zanikające, ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robot przez Zamawiającego nastąpi w terminie niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, po zgłoszeniu przez Wykonawcę tak, aby nie powodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Odbiory te Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru.

  - Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru.

  - Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu odbioru:

- oryginał dziennika budowy;

- atesty na materiały;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi normami.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na usunięcie wad – przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad §7 ust. 2 stosuje się;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych w §8.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

  - W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót Podwykonawcom do protokołu odbioru końcowego robót zostanie załączony osobny protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez Podwykonawców (wraz z wykazem robót) potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

  - Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane udziela gwarancji jakości na okres ____ lat, liczonej od dnia następnego od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz rękojmi za wady robót na okres równy okresowi gwarancji.

  - Po stwierdzeniu wady Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej usunięcia:

- w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, użytkowników albo grożącym spowodowaniem znaczących strat – niezwłocznie;

- w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie.

- na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyznaczy dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia wady wymaga więcej niż 14 dni,

  - Usunięcie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez strony.

  - Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady.

  - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

  - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

  - Przegląd gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

  - Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy, którego termin określono w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zadania lub w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad;

- za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu w wysokości 1.000 zł brutto za każde zdarzenie;

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000 zł. brutto za każde zdarzenie;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub aneksu do takiej umowy, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 zł. brutto za każde zdarzenie;

- za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu w wysokości 1.000 zł. brutto za każde zdarzenie;

- za nie przedstawienie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w wysokości 500 zł. brutto za każde zdarzenie;

- w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1 umowy w wysokości 500 zł. za każde zdarzenie.

- w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wykonujących prace, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1 umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku dwukrotnego stwierdzenia braku bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy, który to brak nadzoru zostanie stwierdzony przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 1.000zł. netto za każdy dzień, w którym stwierdzono nieobecność kierownika budowy, liczony od pierwszego dnia stwierdzonej nieobecności.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usuniecie wad przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

- W terminie 10 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, zaakceptowany przez Zamawiającego. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§ 10

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do treści zawartej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z korzystania z tych środków,

  - ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac.

  - z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:

- o charakterze niezależnym od stron,

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- którego nie można przypisać drugiej stronie.

  - Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

- powódź, pożar,

- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie i inne zdarzenie związane z działaniem sil natury, jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych,

- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe

- o okres działania siły wyższej.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót, pod warunkiem wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

- na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez nadzór inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;

- na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonywania elementów robot, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Zamawiający sporządza protokół konieczności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1  ustawy Pzp.

- Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

PODWYKONAWSTWO

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami i przepisami, przy użyciu sił własnych lub podwykonawców lub podwykonawców i dalszych podwykonawców.

  - Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzystał będzie w następujący sposób z podwykonawstwa:

- __________________________________________________________________

(nazwa i adres Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.)

- zamierza zlecić Podwykonawcom następujące części zamówienia:

__________________________________________________________________

(w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcy)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzysta z podwykonawstwa, ponosi także odpowiedzialność za działania wynikające z umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu ich działaniami lub zaniechaniami.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym:

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

- każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności:

- tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

- szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy tj. wskazanie, jakie roboty składające się na dany zakres będzie realizował podwykonawca,

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu (części) robót, które nie może być wyższe niż określone za dany element w kosztorysie ofertowym,

- termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty;

- Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 4.

- W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w ust. 6, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy.

- W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w ust. 9 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający umowę zaakceptował.

- Wykonawca, zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości określonej w §3 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. brutto

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku, gdy w umowie określonej w ust. 11 termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 11 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi określone w ust. 11.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

- W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany do nowego podwykonawcy maja zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy złożenia stosownego oświadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji części zamówienia objętego niniejsza umową podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o stanie zobowiązań w stosunku do podwykonawców.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Podstawę rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych będą protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszych podwykonawców robót budowlanych będą stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy wykonawcy, podwykonawcę lub kierownika robót podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, dostawy lub usługi z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawianej przez wykonawcę faktury, w terminie określonym w umowie z podwykonawcą.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, tj.________________ zł (słownie: ____________________, w formie: _________________________

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności gdy Wykonawca:

- nie zrealizował umowy lub realizuje umowę nienależycie;

- nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady.

§ 13

- Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do prowadzenia nadzoru inwestorskiego są:

Inspektor nadzoru inwestorskiego: ___________________________________

2. 	Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do kierowania robotami są:

Kierownik budowy: ________________________________________________________.

3.	Do dokonywania odbiorów Zamawiający upoważnia:

  - _________________________________________________________________;

  - _________________________________________________________________.

§14

- Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące:

- Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ,

ul. Jagiellońska 29, 37 – 700 Przemyśl, e-mail _______

- Wykonawca: _____________________________________________, e-mail _______

- Strony zgodnie postanawiają, wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

§ 18

Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Datą podpisania umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze stron.

§ 19

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy.

§ 20

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- Oferta Wykonawcy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- Projekt budowlany;

- STWiOR.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

_________________________				____________________________

data podpisania								data   podpisania